Cahier des charges Projet n°8

Java Messenger

Maître d'oeuvre : Abdelfeta HASBANI
Maître d'ouvrage :  Abdelfeta HASBANI
Equipe : Ludovic Laurichesse, Thomas Yzavard, Pereira Loann

Nature du projet :

Il s'agit d'un nouveau projet, son but est de créer un clone de MSN Messenger (ou MSN Live) en langage de programmation orienté objet (JAVA et JAVAFX). Plus précisément il s'agit d'élaborer une application permettant de communiquer entre des utilisateurs sur un réseau. Elle permet d'envoyer et de recevoir des messages instantanés et d'envoyer des fichiers. Celle-ci renferme aussi un gestionnaires d'amis.

Grandes étapes :

Technique :
- Création de l'interface graphique
- Mise en place de Threads
- Mise en place de Sockets client/serveur
- Création du MVC

Conceptuel :

- Profil utilisateur
- Contact/ Gestion des contacts
- Conversation privée
- Conversation à plusieurs
- Échange de fichiers en "Peer to Peer"

Estimation de la durée des étapes et date butoirs :

Présentation du projet 2heures.
L'interface graphique devrait durer 6heures.
-Interfaces principales (Accueil, Connexion, Tchat, ...).2H
-Interfaces secondaires (Gestion Contact, Gestion Profils, ...).4H
La mise en place des profils devrait durer 7heures.
-Gestion des profils et connexion. 4H
-Système de statut. 3H
Le système de contact devrait durer 9heures.
-Affichage de contact. 4H
-Ajout contact.1H
-Suppression contact.1H
-Alerte de connexion.3H
Les conversations entre utilisateurs devraient durer 14heures.
-Test Réseaux communication Client <=>Serveur. 6H
-Communication dans interface de chat. 4H
-Mise en place des communications privé.4H
-Mise en place des communications de groupe. 6H
Les conversations en parallèle devraient durer 14heures.
-Test Thread en console. 4H
-Test Thread en graphique. 6H
-Mise en place sur l'application de plusieurs conversations en parallèle. 4H
Le Peer to Peer devrait durer 8heures.
-Partage de fichier en conversation bidirectionnelle.4H
-Partage de fichier en conversation multiple (groupe).4H
La BDD devrait durer 14heures.
-Test d’une base de donnée.6H
-Persistance des données par utilisateurs (information personnelles, liste de contact).5H
-Persistance des conversations.3H
Suivis de projet. 18heures
-Proposition de cahier des charges. 4H
-Synthèse collective cahier des charges.1H
Mise en place du MVC devrait durer 4heures.
-Modèle. 2H
-Controller/Vue.2H

Durée totale 96heures
Le projet doit être finis durant la semaine 51.

Estimation du budget :

Ordinateur IUT, 2 utilisés avec un coût de 400€ x 2 soit 800€.
Ordinateur Personnel, 3 utilisés avec un coût de 450€ x 3 soit 1350€.
Trois personnes travaillant sur chaque tâche au taux horaire net de 8€/h. Soit pour 96heures estimées un coût total de 768€ pour l'ensembles des tâches prévues.

Pour le projet on atteint un coût total de : 2918€.

Fonctionnalités attendues :

Le profil utilisateur permet à un utilisateur de s'inscrire, de se connecter et de remplir/modifier son profil.
Le profil utilisateur contiendra au minimum :
- Login, mot de passe ;
- Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone ;
- État (connecté, occupé, absent, déconnecté...).
Note : Le basculement connecté/déconnecté est effectué automatiquement lorsqu'un utilisateur se connecte/déconnecte. Cependant, afin d'éviter d'être dérangé, lorsqu'un utilisateur est connecté, il peut forcer son état (absent ou déconnecté).

La gestion des contacts permet à un utilisateur d'ajouter des contacts et de connaître leur état et leur profil (mais pas leur mot de passe). Note : le serveur doit prévenir le client dès qu'un contact se connecte ou change d'état.

La conversation privée permet à un utilisateur de pouvoir dialoguer en privé avec un de ses contacts. Cet utilisateur pourra ensuite ouvrir plusieurs fenêtres de dialogue pour discuter avec plusieurs contacts en même temps.

Conversation à plusieurs : Lorsque deux utilisateurs sont en train de dialoguer, ils peuvent inviter d'autres utilisateurs à rejoindre leur discussion.

Échange de fichiers en "Peer to Peer" : Dans cette étape on permet à des utilisateurs en train de "chatter" de s'échanger des fichiers. Un utilisateur doit pouvoir proposer un fichier et les autres utilisateurs (ils peuvent être en conversation à plusieurs) peuvent décider de télécharger le fichier.